附件1

项目需求一览表

| 序号 | 项目类别 | 建设阶段 | 具体 子项 | 功能概要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台核心开发建设 | 一期 | 基础支撑功能 | 多终端适配（官网、微信小程序、PC 端），搭建分级权限用户管理体系，构建全方位安全防护（符合国家网络安全法、数据安全法，含严密的身份验证、访问控制多层安全措施），含基础客服与数据管理功能，实现线下数据无缝对接；提供数据对接 API 接口，支撑与广西壮族自治区药品监督管理局相关业务系统对接；开发完成后需满足 “广西药品智慧监管平台” 等保三级和商用密码应用安全要求。 |
| 2 |  | 一期 | 线下培训管理功能 | 管理端可制定发布培训计划、管理学员报名与发证；学员端可报名、查询信息与评价，实现培训数据全流程追溯。 |
| 3 |  | 一期 | 线上培训管理功能 | 搭建多品类基础课程库，支持课程学习、学时统计与电子证书发放；学员可选课学习、回看测试与查询证书。 |
| 4 |  | 一期 | 执业药师继续教育管理功能 | 整合全区执业药师施教机构学员账号，实现从管理功能中单点登录，支持审核施教机构的培训计划、学员的继续教育学时申报审核，同时与《广西专业技术人员继续教育信息管理系统》全学时提交接口互通学员学时数据。 |
| 5 |  | 一期 | 外部平台对接功能 | 对接行业监管、施教机构等外部系统，实现核心数据同步与基础业务协同，配套标准 API 接口，保障与广西药监局相关业务系统对接兼容性。 |
| 6 | 平台核心开发建设 | 二期 | 外部资源对接升级 | 支持外部优质课程资源批量接入，实现课程信息、学习数据、学时认定数据闭环管理，拓展多系统接口适配能力，兼容与广西药监局相关业务系统的数据交互标准。 |
| 7 |  | 二期 | 考试管理功能 | 发布考试计划，完成报名审核、基础考务管理、命题与成绩证书管理；学员可报名、基础刷题、考试与查询成绩证书。 |
| 8 |  | 二期 | 线上培训管理功能升级 | 优化课程库分类与检索，新增课程批量上传、多格式课件支持，完善学员学习行为分析与课程评价体系。 |
| 9 |  | 二期 | 考试管理功能升级 | 强化题库管理（批量导入、智能分类），新增模拟考试、成绩多维度分析，优化防作弊机制与补考管理流程。 |
| 10 |  | 二期 | 数据管理与决策支持基础版 | 整合培训、考试、学习多维度数据，生成标准化统计报表，支持基础数据可视化展示。 |
| 11 |  | 三期 | 官网门户功能 | 涵盖宣传、查询、服务模块，展示政务与培训信息，提供报名、查询、下载入口，支持互动咨询与多终端适配。 |
| 12 |  | 三期 | AI升级 功能 | 智能内容推荐（基于用户标签推送课程与政策）、智能客服升级（多轮对话咨询）、智能培训管理（个性化学习路径定制）、智能排课（基础师资与适配）。 |
| 13 |  | 三期 | 数据管理与决策支持进阶版 | 深化数据挖掘分析，支持自定义报表生成，AI辅助招生计划制定、培训效果评估与风险预警。 |
| 14 | 课程制作服务 | / | 药/械/化/食品监管及产业合规类课程制作 | 提供课程策划、拍摄、后期制作服务，成品符合高清标准与政策要求，无版权问题。 |
| 15 | 平台配套服务 | / | 线下数据迁移与初始化 | 迁移现有各类培训考试数据，完成清洗、校验与初始化，确保数据准确对接。 |
| 16 |  | / | 平台测试与试点上线 | 每期开发完成后，需完成全相关运维测试，同时开展试点运行，收集反馈优化功能，通过验收后正式上线。 |
| 17 |  | / | 技术培训与操作指导 | 为相关人员提供全模块操作培训，配套操作手册与视频教程，提供专项技术指导。 |
| 18 |  | / | 平台售后技术维护 | 提供 1 年免费 7×24 小时技术支持，含故障处理、性能优化、数据备份与功能适配升级，保障系统持续符合等保三级、商密安全及数据安全法要求。 |
| 19 | 项目整体要求 | / | / | 成立专属项目团队，按实施方案开发，确保提供系统源代码、数据接口标准和技术设计文档，版权归广西壮族自治区药品监督管理局培训咨询中心所有，源代码注释率≥80%，数据库注释率 100%（含表、视图、字段、索引等），支持二次开发；确保知识产权归属项目方，系统各阶段兼容衔接，符合法律法规与行业标准，严格落实本公告明确的安全防护、API 接口等保三级及商用密码应用安全要求。 |